ПЛАН РАЗРАБОТКИ

Торговый бот Polymarket + Binance

Апрель 2026

# Обзор

Система состоит из 6 независимых модулей связанных через Redis. Каждый модуль запускается в отдельном Docker контейнере, падает независимо и рестартится автоматически.

| Модуль | Задача | Технологии |
| --- | --- | --- |
| shared | Общий код: модели, Redis, БД, риски | Pydantic v2, asyncpg |
| collector | Сбор данных Binance + Polymarket | asyncio, websockets, aiohttp |
| signal | Поиск сигналов по стратегиям | asyncio, redis-py |
| trader | Исполнение ордеров на Polymarket | aiohttp, eth_account |
| bot | Telegram интерфейс | aiogram v3 |
| infra | Docker, PostgreSQL, Redis | Docker Compose |

# Фаза 1 — Фундамент (shared)

Все остальные модули зависят от shared. Начинаем отсюда.

## 1.1  shared/models.py

Pydantic v2 модели — типизация данных между модулями.

MarketData    — данные с Binance (flow_imb, cvd, volume, price, ts)

Signal        — сигнал (direction, strategy_id, ts, filters_passed, score)

Trade         — сделка (entry, exit, pnl, exit_reason, user_id)

Position      — открытая позиция (token_id, contracts, unrealized_pnl)

Event         — аудит лог (type, payload JSON, ts)

UserSettings  — настройки пользователя (tp_pct, sl_pct, stake_usd)

## 1.2  shared/config.py

Pydantic BaseSettings — все настройки из .env в одном месте.

BINANCE_WS_URL, POLYMARKET_API_URL

REDIS_URL, POSTGRES_URL

FLOW_IMB_THRESHOLD = 0.7

CVD_THRESHOLD = 100_000

DEFAULT_TP_CENTS = 25

DEFAULT_SL_CENTS = 10

DEFAULT_STAKE_USD = 200

## 1.3  shared/redis_bus.py

Типизированная обёртка над Redis pub/sub. Сериализация через Pydantic.

Каналы:

market_data:{symbol}     → MarketData (каждую секунду)

signals:{strategy_id}    → Signal (при срабатывании)

trades:{user_id}         → события по сделкам

notifications:{user_id}  → уведомления в Telegram

## 1.4  shared/db.py

asyncpg подключение + схема БД.

| Таблица | Поля |
| --- | --- |
| signals | id, ts, strategy_id, direction, flow_imb, cvd, btc_price |
| trades | id, signal_id, user_id, entry_price, exit_price, pnl, exit_reason, duration_sec |
| positions | id, trade_id, user_id, token_id, contracts, entry_price, status |
| events | id, ts, type, payload (JSON) |
| user_settings | user_id, tp_cents, sl_cents, stake_usd, active, updated_at |

## 1.5  shared/risk_manager.py

Проверяет каждый сигнал перед исполнением. Trader спрашивает — RiskManager отвечает.

- Дневной лимит потерь не превышен

- Не более N открытых позиций одновременно

- Entry price в диапазоне 20¢ — 80¢

- Торговля не на паузе

- Cooldown 30с после последней сделки

# Фаза 2 — Сбор данных (collector)

## 2.1  collector/binance.py

Рефакторинг текущего live_collector.py. Только сбор — никакой торговли.

- Binance WebSocket aggTrade BTC/USDT

- Каждую секунду считает: flow_imb, CVD, объём

- Публикует MarketData в Redis канал market_data:BTCUSDT

## 2.2  collector/polymarket.py

Отдельный процесс для цен Polymarket.

- CLOB WebSocket — live цены при каждой сделке

- Автопоиск текущего 15-минутного рынка

- Публикует PolymarketData в Redis

- При смене рынка — автоматическое переподключение

# Фаза 3 — Стратегии (signal)

Компонентная архитектура — стратегия собирается из независимых фильтров.

## 3.1  Фильтры  signal/filters/

base.py           ← BaseFilter(ABC): async def check(data) -> bool

flow_imbalance.py ← FlowImbalanceFilter(threshold=0.7)

cvd.py            ← CVDFilter(min_cvd=100_000)

anti_flat.py      ← AntiFlatFilter(vol_ratio=0.5)

time_of_day.py    ← TimeOfDayFilter(active_hours=[11,13,21,23])

→ Каждый фильтр тестируется независимо

## 3.2  Генераторы  signal/generators/

base.py    ← BaseSignalGenerator(ABC): async def generate(data) -> Signal | None

cluster.py ← ClusterGenerator — текущая стратегия fi>=0.7 + CVD>=100k

## 3.3  Стратегии  signal/strategies/

base.py    ← BaseStrategy(ABC)

←   filters: list[BaseFilter]

←   generator: BaseSignalGenerator

←   async def process(data) -> Signal | None

cluster.py ← ClusterStrategy:

←   filters = [FlowImbalanceFilter, CVDFilter, AntiFlatFilter]

←   generator = ClusterGenerator

## 3.4  Signal Engine  signal/engine.py

- Подписывается на market_data:BTCUSDT в Redis

- Прогоняет MarketData через все активные стратегии

- Публикует Signal в Redis при срабатывании

- Логирует Signal в PostgreSQL

# Фаза 4 — Исполнение (trader)

Самая сложная часть. Требует настройки Polygon кошелька и EIP-712 подписей.

## 4.1  Polymarket клиент  trader/clients/polymarket.py

- aiohttp для REST запросов к CLOB API

- eth_account для подписи ордеров (EIP-712)

place_order(token_id, side, size, price) → order_id

cancel_order(order_id)

get_positions() → list[Position]

get_balance() → float (USDC)

## 4.2  Базовый трейдер  trader/base.py

class BaseTrader(ABC):

async def open_position(signal: Signal) -> Trade

async def close_position(trade: Trade, reason: str) -> Trade

async def monitor_position(trade: Trade) → loop

async def get_balance() -> float

## 4.3  Polymarket трейдер  trader/polymarket_trader.py

Логика закрытия из ТЗ:

- TP сработал → закрываем немедленно

- SL сработал → закрываем немедленно

- 30с до конца рынка + в плюсе → держим до резолюции

- 30с до конца рынка + в минусе → закрываем принудительно

- Cooldown 30с после любого закрытия

# Фаза 5 — Telegram бот (bot)

## 5.1  Уведомления  bot/notifications.py

Подписывается на notifications:{user_id} в Redis.

🔔 СИГНАЛ: BUY | fi=0.82 | CVD=$145k | BTC $74,350

✅ ОТКРЫТО: UP за 51¢ | $200 | рынок 14:30–14:45

💰 ЗАКРЫТО: +$34.50 (+17.2%) | TP

❌ ЗАКРЫТО: -$18.40 | SL

⏱ ЗАКРЫТО: принудительно (30с до конца) | -$5.20

## 5.2  Команды  bot/handlers.py

| Команда | Описание |
| --- | --- |
| /status | P&L сегодня и за месяц, winrate, количество сделок |
| /trades | Последние 10 сделок с деталями |
| /balance | Текущий баланс USDC на Polymarket |
| /pause | Поставить торговлю на паузу |
| /resume | Возобновить торговлю |
| /settings | Изменить TP, SL, размер ставки |
| /report | Итоговый отчёт за неделю/месяц |

# Фаза 6 — Инфраструктура

## 6.1  Структура проекта

trading-bot/

├── shared/

│   ├── models.py

│   ├── config.py

│   ├── redis_bus.py

│   ├── db.py

│   └── risk_manager.py

├── collector/

│   ├── Dockerfile

│   ├── binance.py

│   └── polymarket.py

├── signal/

│   ├── Dockerfile

│   ├── engine.py

│   ├── filters/

│   ├── generators/

│   └── strategies/

├── trader/

│   ├── Dockerfile

│   ├── base.py

│   ├── polymarket_trader.py

│   └── clients/polymarket.py

├── bot/

│   ├── Dockerfile

│   ├── handlers.py

│   └── notifications.py

└── infra/

├── docker-compose.yml

└── postgres/init.sql

## 6.2  Масштабирование

| Этап | Инфраструктура | Изменения в коде |
| --- | --- | --- |
| 1 пользователь | DigitalOcean $18/мес | Никаких |
| До 20 польз. | DigitalOcean $48/мес | user_id везде уже есть |
| До 100 польз. | AWS ECS + RDS | Docker Compose → ECS Task |
| 100+ польз. | AWS ECS автоскейлинг | Только trader масштабируется |

# Сроки и порядок

| Фаза | Модуль | Дней | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | shared — модели, Redis, БД, риски | 3–4 | Фундамент готов |
| 2 | collector — рефакторинг | 1–2 | Данные в Redis |
| 3 | signal — фильтры и стратегии | 2–3 | Сигналы в Redis |
| 4 | trader — Polymarket исполнение | 4–5 | Бумажная торговля |
| 5 | bot — Telegram | 2–3 | Управление готово |
| 6 | infra — финальная сборка | 1–2 | Продакшн |
| Итого |  | ~3 нед. | Первая реальная сделка |

# Порядок тестирования

- Unit тесты фильтров и генераторов (pytest)

- Интеграционный тест: collector → Redis → signal

- Бумажная торговля: полный стек без реальных денег (1–2 недели)

- Реальная торговля малыми суммами ($20–50 на сделку)

- Масштабирование после подтверждения прибыльности

Документ обновляется по мере завершения каждой фазы